# Bài 1:

Việc ước lượng User Story "Tạo công việc mới" là 5 Story Points (Trung bình).

Lý do: Tính năng này yêu cầu sự phối hợp của Frontend (thiết kế Form), Backend (xác thực và tạo API) và Database (lưu trữ), làm cho nó phức tạp hơn nhiệm vụ nhỏ nhưng đơn giản hơn tính năng lớn.

# Bài 2:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng cách chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch để có thể nhận được sản phẩm."

Ước lượng Story Points: 13 điểm Story (mức độ phức tạp Rất Cao)

Lý do Giải thích

Tôi chọn 13 điểm Story vì việc triển khai tính năng "Thanh toán đơn hàng" được đánh giá là một tính năng rất phức tạp, có độ rủi ro cao và bao gồm nhiều khía cạnh kỹ thuật, nghiệp vụ quan trọng.

# Bài 3:

- User Story: Tạo tính năng giỏ hàng.

- Ước lượng Ban đầu:

Thành viên 1: 3,

Thành viên 2: 5,

Thành viên 3: 5,

Thành viên 4: 8.

- Điểm Đồng thuận Cuối cùng: 5 Story Points.

Lý do: Nhóm thống nhất tập trung vào chức năng cốt lõi (thêm/sửa/xóa sản phẩm) cho người dùng đã đăng nhập và quyết định tách riêng các yêu cầu phức tạp (như Giỏ hàng Khách truy cập hoặc Đồng bộ hóa) sang các Story sau. Mức độ phức tạp được coi là Trung bình.

# Bài 4:

- User Story: Tạo tính năng đăng nhập an toàn (có MFA, Rate Limiting, v.v.)

- Ước lượng Ban đầu:

Thành viên 1: 5,

Thành viên 2: 8,

Thành viên 3: 13,

Thành viên 4: 20.

- Điểm Đồng thuận Cuối cùng: 13 Story Points.

Lý do: Đây là một tính năng Rất Lớn và Rủi ro Cao. Mức 13 điểm phản ánh sự phức tạp lớn về Bảo mật và Backend, bao gồm việc triển khai Xác thực đa yếu tố (MFA), chống tấn công (Rate Limiting), mã hóa mạnh, và quản lý phiên an toàn theo tiêu chuẩn ngân hàng.

# Bài 5:

1. User Story (đầy đủ Role – Goal – Benefit)

Role: khách hàng mua sắm trực tuyến
Goal:thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Benefit:lưu các sản phẩm muốn mua và thanh toán sau.

2. Ước lượng (Story Points + Planning Poker)

Các User Stories và điểm ước lượng:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ | 5 |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ | 3 |
| Cập nhật số lượng | 8 |
| Đăng nhập người dùng | 5 |

Planning Poker:
Nhóm dùng thẻ (1, 2, 3, 5, 8, 13…) để vote.
Sau thảo luận → thống nhất điểm như bảng trên.

3. Mục tiêu Sprint

“Hoàn thành các chức năng giỏ hàng và đăng nhập người dùng trong Sprint.”

Tổng SP được chọn: 21 SP

4. Phân rã công việc (Tasks)

Ví dụ với User Story “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” (5 SP):

- Thiết kế API (2 giờ)

- Xây dựng API thêm vào giỏ (4 giờ)

- Tạo giao diện nút “Thêm vào giỏ hàng” (3 giờ)

- Kết nối UI với API (3 giờ)

- Kiểm thử (3 giờ)

5. Lập kế hoạch theo Velocity

Velocity Sprint trước: 20 SP

→ Sprint này chọn 21 SP, phù hợp năng lực của nhóm, không quá tải.

# Bài 6:

Mục Tiêu Sprint (Sprint Goal)

Mục tiêu Sprint lần này là:

"Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản: Cho phép người dùng tạo, xem danh sách và đánh dấu công việc là đã hoàn thành."

Mục tiêu này tập trung vào việc cung cấp khả năng sử dụng cơ bản, cho phép người dùng bắt đầu theo dõi và quản lý các nhiệm vụ cá nhân ngay lập tức.

Lựa Chọn User Stories từ Product Backlog

Tôi chọn 2 User Stories (US) sau vì chúng là cốt lõi để đạt được Mục tiêu Sprint:

1. User Story 1: Tạo công việc mới

- Nội dung: Với tư cách là một Người dùng, tôi muốn có thể tạo một công việc mới (bao gồm Tiêu đề và Mô tả), để tôi có thể ghi lại nhiệm vụ cần làm.

- Lý do chọn: Đây là tính năng cơ bản nhất để ứng dụng có thể hoạt động (chức năng "tạo").

2. User Story 2: Xem danh sách công việc

- Nội dung: Với tư cách là một Người dùng, tôi muốn có thể xem tất cả các công việc của mình dưới dạng danh sách, để tôi có thể theo dõi tổng quan các nhiệm vụ.

- Lý do chọn: Tính năng này xác nhận công việc đã tạo đã được lưu và cung cấp khả năng "xem" để theo dõi.

Phân Chia User Stories thành Task Nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới (Estimated Size: Medium)

Các task cần thực hiện:

- Thiết kế Giao diện (UI): Tạo form nhập liệu cho công việc mới (Tiêu đề, Mô tả, nút Lưu).

- Xử lý logic Frontend: Viết code để thu thập dữ liệu từ form và xử lý sự kiện khi nhấn nút Lưu.

- Xây dựng API Endpoint (Backend): Tạo endpoint API (POST /api/tasks) để nhận và xác thực dữ liệu công việc.

- Logic truy cập Cơ sở dữ liệu (DB): Viết hàm để lưu dữ liệu công việc mới vào cơ sở dữ liệu.

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test): Viết các bài kiểm thử cho logic Backend và API.

User Story 2: Xem danh sách công việc (Estimated Size: Small)

Các task cần thực hiện:

- Xây dựng API Endpoint (Backend): Tạo endpoint API (GET /api/tasks) để truy vấn danh sách công việc.

- Logic truy cập Cơ sở dữ liệu (DB): Viết hàm để truy xuất tất cả công việc từ cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế Giao diện (UI): Tạo bố cục hiển thị danh sách công việc (ví dụ: danh sách hoặc thẻ).

- Xử lý logic Frontend: Viết code để gọi API và hiển thị danh sách công việc lên UI.

- Kiểm thử tích hợp: Đảm bảo dữ liệu từ backend được hiển thị chính xác trên frontend.

Ước Lượng Công Việc (T-shirt Sizes)

- US 1: Tạo công việc mới

  - Kích cỡ: Medium (M)

  - Lý do: Công việc này đòi hỏi sự phối hợp giữa Frontend (form, xử lý nhập liệu) và Backend (tạo API, logic ghi/lưu vào DB, xác thực). Khối lượng và độ phức tạp tích hợp cao hơn một chức năng chỉ đọc dữ liệu.

- US 2: Xem danh sách công việc

  - Kích cỡ: Small (S)

  - Lý do: Đây là chức năng đọc (read-only) cơ bản. Logic Backend chỉ đơn giản là truy vấn DB, và Frontend chỉ cần hiển thị dữ liệu nhận được. Ít phức tạp hơn so với logic tạo và ghi dữ liệu.

# Bài 7:

Phân Chia User Story thành Task Cụ Thể (Tập trung vào Frontend)

Danh Sách Task

- T 1.1: Xây dựng Form Đăng ký (UI/UX)

  - Mô tả: Thiết kế và code giao diện người dùng cho Form Đăng ký. Bao gồm các trường Email, Mật khẩu, Xác nhận Mật khẩu và nút Đăng ký. Đảm bảo giao diện thân thiện và hoạt động tốt trên các thiết bị.

  - Ước Lượng (Ideal Days): 1.5 ngày

- T 1.2: Validation Client-Side

  - Mô tả: Triển khai logic xác thực dữ liệu ngay trên trình duyệt trước khi gửi yêu cầu. Bao gồm kiểm tra: định dạng email hợp lệ, mật khẩu phải có độ dài tối thiểu, và mật khẩu + xác nhận mật khẩu phải khớp nhau.

  - Ước Lượng (Ideal Days): 1.0 ngày

- T 1.3: Xử lý Gửi Yêu cầu & Phản hồi Cơ bản

  - Mô tả: Viết hàm JavaScript/Frontend để lắng nghe sự kiện click nút Đăng ký, thu thập dữ liệu đã được xác thực, và thực hiện việc gửi yêu cầu (call) đến API (dù task Backend bị loại bỏ, ta vẫn cần mô phỏng hoặc chuẩn bị code gửi). Sau khi nhận được phản hồi (giả định), hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi trên UI.

  - Ước Lượng (Ideal Days): 1.0 ngày

- T 1.4: Điều hướng sau Đăng ký

  - Mô tả: Viết logic để sau khi người dùng nhận được thông báo thành công, họ sẽ được tự động chuyển hướng đến trang Đăng nhập hoặc trang chính của ứng dụng.

  - Ước Lượng (Ideal Days): 0.5 ngày

- T 1.5: Kiểm thử Giao diện (UI Testing)

  - Mô tả: Viết các bài kiểm thử tự động (ví dụ: sử dụng Cypress/Selenium) để kiểm tra các kịch bản Frontend: Form hiển thị đúng, Validation hoạt động, và việc chuyển hướng sau khi hoàn tất thành công (giả định) là chính xác.

  - Ước Lượng (Ideal Days): 1.0 ngày

Lý Do Lựa Chọn Các Task

- Tập trung vào Trải nghiệm Người dùng (T 1.1, T 1.2, T 1.4): Các task này đảm bảo rằng giao diện đăng ký dễ sử dụng (UI/UX), cung cấp phản hồi tức thì (Client-Side Validation), và hướng dẫn người dùng bước tiếp theo (Điều hướng).

- Hoàn thành về Mặt Giao diện: Mặc dù không có Backend, các task này hoàn thành tất cả những gì người dùng nhìn thấy và tương tác được. Chúng chuẩn bị sẵn sàng code gửi dữ liệu (T 1.3), cho phép nhóm Backend bắt đầu tích hợp ngay khi họ hoàn thành API.

- Tính Khả Thi: Mỗi task đều nhỏ và có thể được hoàn thành độc lập bởi một Frontend Developer, phù hợp với nguyên tắc chia task trong Sprint.

Ước Lượng Độ Phức Tạp (Ideal Days)

- 1.5 Ngày (Phức tạp hơn):

  - T 1.1 (Xây dựng Form): Thiết kế giao diện thường tốn nhiều thời gian nhất vì cần xử lý bố cục, CSS, và tính responsive.

- 1.0 Ngày (Trung bình):

  - T 1.2 (Validation Client-Side): Cần code logic phức tạp để kiểm tra nhiều điều kiện (format email, độ dài, mật khẩu khớp) và xử lý thông báo lỗi.

  - T 1.3 (Xử lý Gửi Yêu cầu): Viết logic xử lý sự kiện chính và hiển thị phản hồi đòi hỏi sự chính xác.

  - T 1.5 (UI Testing): Viết kiểm thử tự động cho giao diện thường mất thời gian để thiết lập môi trường và bao phủ các kịch bản.

- 0.5 Ngày (Đơn giản/Tiêu chuẩn):

  - T 1.4 (Điều hướng): Đây là một công việc tiêu chuẩn và thường chỉ là một vài dòng code để chuyển trang.

# Bài 8:

1. Tính Velocity

- Sprint 1: 5 + 8 = 13 Story Points

- Sprint 2: 13 + 5 = 18 Story Points

- Velocity Trung bình: (13 + 18)/2 = 15.5 Story Points

2. Kế Hoạch Sprint 3

- Khả năng (Cam kết): 16   Story Points

- Lựa chọn: Chọn User Stories có tổng điểm là 16 Story Points (Rất gần 15.5).

- Các User Stories được chọn:

  - US A (Tìm kiếm cơ bản): 3 điểm

  - US B (Cập nhật thông tin): 5 điểm

  - US C (Thông báo công việc mới): 8 điểm

Tổng điểm cam kết cho Sprint 3 là 16 điểm

# Bài 9:

Phần 1: Ước Lượng Công Việc bằng Story Points (Chỉ Frontend)

User Story được chọn: "Là một Người dùng, tôi muốn có thể tạo một công việc mới (bao gồm Tiêu đề, Mô tả và Ngày đến hạn), để tôi có thể ghi lại và theo dõi nhiệm vụ cần làm."

Ước Lượng Mới: 3 Story Points

Lý Do Lựa Chọn 3 Điểm:

Việc ước lượng 3 Story Points cho thấy đây là một công việc có độ phức tạp trung bình về giao diện người dùng. Công việc chỉ tập trung vào:

- Xây dựng Form và Layout: Tạo Form nhập liệu ($Tiêu đề, Mô tả$), bao gồm cả việc triển khai công cụ chọn ngày ($Date Picker$) cho trường Ngày đến hạn.

- Xác thực Client-Side: Viết logic để kiểm tra dữ liệu đầu vào (ví dụ: định dạng email, trường bắt buộc) ngay trên trình duyệt.

- Xử lý Gửi: Viết hàm để thu thập dữ liệu và xử lý sự kiện khi nhấn nút Lưu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tích hợp với Backend sau này.

Phần 2: Kết quả Planning Poker (Chỉ Frontend)

Tôi sẽ ước lượng lại hai User Stories khác, chỉ tính công việc Frontend/UI/UX:

1. US 2: Quản lý danh sách công việc

- Mô tả: Là người dùng, tôi muốn xem tất cả các công việc của mình dưới dạng danh sách, hiển thị trạng thái và ngày đến hạn.

- Ước lượng cuối cùng: 3 Story Points.

  - Lý do: Mức độ phức tạp của việc xây dựng giao diện hiển thị danh sách (bao gồm việc thiết kế bố cục, hiển thị các trạng thái khác nhau, và các tính năng như sắp xếp/phân trang trên giao diện) vẫn là một công việc trung bình, cần sự chú ý lớn về UI/UX.

2. US 3: Đánh dấu hoàn thành

- Mô tả: Là người dùng, tôi muốn có thể đánh dấu một công việc là "Hoàn thành" để cập nhật trạng thái của nó.

- Ước lượng cuối cùng: 1 Story Point.

  - Lý do: Đây là một công việc giao diện rất nhỏ. Nó chỉ liên quan đến việc tạo một checkbox hoặc nút chuyển đổi (toggle) và xử lý sự kiện nhấp chuột trên giao diện.

Phần 3: Lập Kế hoạch Sprint (Chỉ Frontend)

1. Giả định Velocity

Do chúng ta chỉ tập trung vào công việc Frontend, giả định Velocity Frontend của nhóm là 20 Story Points.

2. Chọn User Stories cho Sprint

Nhóm sẽ chọn các User Stories có tổng điểm bằng hoặc gần 20 điểm (dựa trên ước lượng chỉ dành cho Frontend):

- US 1 (Tạo công việc mới): 3 điểm

- US 2 (Xem danh sách công việc): 3 điểm

- US 3 (Đánh dấu hoàn thành): 1 điểm

- US 4 (Tìm kiếm cơ bản): 3 điểm

- US 5 (Lọc theo trạng thái): 3 điểm

- US 6 (Tạo nút "Xóa công việc"): 1 điểm

- US 7 (Thiết kế header/footer): 3 điểm

- US 8 (Tạo popup xác nhận): 3 điểm

Tổng số điểm cam kết: 3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3 = 20 Story Points.

Mục tiêu Sprint (Sprint Goal): "Hoàn thành toàn bộ giao diện người dùng (UI/UX) cho tính năng quản lý công việc cốt lõi, bao gồm Form tạo, Danh sách, Tìm kiếm, Lọc và các thành phần điều hướng."

Việc cam kết 20 điểm khớp với Velocity giả định.

# Bài 10:

Chia nhỏ User Story: "Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến"

User Story này có tổng cộng 16 Story Points và được chia thành 6 Task chính dựa trên các lớp kỹ thuật (Frontend, Backend) và quy trình (Development, Testing).

1. Các Task và Ước lượng độ phức tạp (Story Points)

- Task 1: Thiết kế Giao diện Giỏ hàng (UI/UX): (3 Story Points)

  - Mô tả: Tạo component giao diện hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền, cùng với các nút hành động (Cập nhật, Xóa, Thanh toán).

  - Lý do: Bao gồm thiết kế bố cục và đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau (responsive).

- Task 2: Triển khai API/Service Thêm/Xóa/Cập nhật sản phẩm: (5 Story Points)

  - Mô tả: Phát triển các Endpoint API và logic nghiệp vụ Back-end để tương tác với Database, xử lý việc thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

  - Lý do: Đây là logic nghiệp vụ cốt lõi, phức tạp nhất, đòi hỏi tương tác với cơ sở dữ liệu và xử lý các ràng buộc/ngoại lệ.

- Task 3: Tích hợp Frontend với API Giỏ hàng: (3 Story Points)

  - Mô tả: Kết nối giao diện người dùng (Task 1) với các API  (Task 2) để hiển thị dữ liệu giỏ hàng và gửi các yêu cầu thay đổi từ người dùng.

  - Lý do: Liên quan đến quản lý trạng thái (state management) và xử lý luồng dữ liệu giữa hai lớp.

- Task 4: Hiển thị số lượng Giỏ hàng (Cart Count): (1 Story Point)

  - Mô tả: Triển khai logic để đếm và hiển thị tổng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng trên Header của ứng dụng.

  - Lý do: Một task nhỏ, độc lập, yêu cầu cập nhật UI tại một khu vực chung của ứng dụng.

- Task 5: Viết Unit Tests & Integration Tests: (2 Story Points)

  - Mô tả: Viết mã kiểm thử tự động cho các hàm logic nghiệp vụ và luồng tích hợp quan trọng.

  - Lý do: Đảm bảo chất lượng và tính ổn định của tính năng trước khi triển khai.

- Task 6: Kiểm thử thủ công và Fix Bugs (QA): (2 Story Points)

  - Mô tả: Thực hiện kiểm thử thủ công trên môi trường thử nghiệm và sửa các lỗi phát sinh.

  - Lý do: Bước cuối cùng để nghiệm thu tính năng từ góc độ người dùng thực tế.

Tổng Story Points cho User Story "Tạo tính năng Giỏ hàng" là: 3 + 5 + 3 + 1 + 2 + 2 = 16 Story Points

Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

1. Giả định

- Velocity (Vận tốc) của nhóm: Giả sử nhóm của bạn có Velocity là 18 Story Points cho Sprint 2 tuần.

- Product Backlog:

  - US-01: Tạo tính năng Giỏ hàng (16 SP)

  - US-02: Thêm trường Mã giảm giá trên trang thanh toán (5 SP)

  - US-03: Tối ưu hóa tốc độ tải trang chủ (3 SP)

2. Lựa chọn cho Sprint Commitment

Mục tiêu là chọn các User Story/Task có tổng điểm không vượt quá 18 SP.

- Xem xét US-01: User Story này rất quan trọng. Tổng điểm của nó là 16 SP.

  - $16 =< 18 { SP}(Thỏa mãn).

- Xem xét thêm US-03: Nếu đưa thêm US-03 (3 SP) vào, tổng điểm sẽ là:

  - 16 + 3 = 19 Story Points

- Quyết định: Vì 19 SP vượt quá Velocity 18 SP của nhóm, để đảm bảo nhóm có thể hoàn thành tất cả những gì cam kết (Sprint Goal), ta nên loại bỏ US-03 khỏi Sprint này.

3. Cam kết Sprint (Sprint Commitment)

Nhóm cam kết hoàn thành:

- User Story: US-01: Tạo tính năng Giỏ hàng (bao gồm 6 Task chi tiết bên trên).

- Tổng Story Points Cam kết: 16 Story Points.

Kế hoạch này đảm bảo rằng tổng điểm Story Points (16 SP) nằm trong khả năng của nhóm (Velocity 18 SP), tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh có thể sử dụng được (giỏ hàng đã hoàn thành) vào cuối Sprint.